Н.Б. Грошева

Байкальский институт бизнеса и международного менеджмента ИГУ, г. Иркутск

МОДЕЛИРОВАНИЕ РИСКОВ ПРИ УПРАВЛЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННЫМИ ПРОЕКТАМИ

При управлении инвестициями как проектами, предприятие заинтересовано в формировании минимального  достаточного бюджета затрат. Критерий величины затрат, при котором предприятие откажется от проекта – сумма всех затрат превышает приемлемый уровень дохода от проекта, или проект не вписывается в показатели рентабельности. Для возможности проведения такого анализа необходимо точно просчитать размер затрат с учетом рисков.

При моделировании рисков в части управления затратами формализуется целевая функция F*=P-C, где Р – прибыль от проекта,  С – затраты проекта. Задача руководителя проекта – получить F*>0 (при негативном исходе), F*> А при оптимальном исходе, где А – минимальный приемлимый уровень прибыльности проекта для инвестора. В данной работе мы не рассматриваем прибыль от проекта, мы управляем затратами при формировании  бюджета проекта.

В самом общем случае Р=Р0+Р1+…..Рх, где Рi  - размер затрат по соответствующей статье. Если не заложены риски проекта, увеличивающие сумму расходов по каждой из статей, то при расчете затрат любого типового проекта обычно формула выглядит следующим образом:

где Х – коэффициент, выражающий ожидаемый размер риска по проекту (больше 1). Х считается исходя из статистических данных по удорожанию проектов такого типа.

Данная формула не применима для инновационных проектов, поскольку мы не имеем достаточного объема информации о том, на сколько обычно происходит удорожание. Кроме того, очевидно, что по ряду статей удорожание по связанным с ними рискам будет больше, по ряду - меньше. Поэтому необходимо вывести модель удорожания статей затрат для инновационного  инвестиционного проекта.

При моделировании рисков можно выделить четыре  основных этапа:

1. формирование множества сочетаний условий, характеризующих изучаемый объект;

2. решение оптимизационных задач для каждого сочетания условий и определение зоны неопределенности оптимальных решений;

3. изучение адаптации каждого варианта к различным сочетаниям исходных данных;

4. выбор решений в зоне неопределенности.

Рассмотрим эти этапы более подробно применительно к инновационным проектам.

1 этап – Формирование достаточно представительного множества сочетаний условий, исходных данных проектов (в рамках областных проектов – систематизация основных ситуаций, например, сейсмичность, среднегодовые температуры, уровень осадков и т.д.). Для формирования сочетания возможных условий может быть использован метод статистических испытаний. Далее устанавливаются приближенные вероятностные  характеристики соответствующих данных – экспертные оценки крайних значений интервала изменения случайной величины, закон распределения внутри этого интервала и т.д. При этом следует дифференцировано подходить к исходной информации, концентрируя внимание только на той, которая может существенно изменить плановые расчеты, т.е. на «существенных» исходных данных.

2 этап – Исследование генерализированных сочетаний. Каждому сочетанию условий соответствует своя оптимизационная задача, и надо решать не каждую отдельно, а объединить множество оптимальных вариантов, и формализовать общий оптимум, к которому должна стремиться система.

3 этап – Имитация процесса приспособления модели к меняющимся условиям, при этом разрабатываются «подстроечные» мероприятия, которые обеспечивают осуществление основных вариантов при разных сочетаниях этих условий.

4 этап – Выбор метода отбора лучшего из вариантов. Здесь нельзя использовать скалярные  критерии оптимальности, потому что управление рисками – это множество вариантов, наилучших с точки зрения выбранного критерия оптимальности. Предпочтение должно отдаваться решениям, устойчивым по отношению к широкому диапазону изменения исходных условий, т.е. реализуемым при возможно большим числе сочетаний исходных данных.

Есть ряд дополнительных требований к модели управления рисками. Прежде всего, это маневренность – возможная скорость перестройки планов в зависимости от изменения условий,  эластичность – способность плана к перестройке внутренней структуры без существенных потерь в уровне достижения конечных целей, надежность – потенциальная вероятность осуществления планового варианта, адаптивность – способность плана приспосабливаться к возникающим новым условиям.

Большое значение для выбора плановых решений имеет сопоставление затрат или потерь эффекта, связанных с реализацией определенного варианта в иных условиях, по сравнению с теми, при которых он является оптимальным (эти затраты или потери эффекта и называются экономическим риском).

Естественно, управление рисками в проекте не сводится к расчету предельного размера предупредительного бюджета. С помощью математического моделирования можно оценить вероятность увеличения сроков проекта и так далее. Однако мы ограничиваемся именно расчетом влияния риска на затратную часть проекта.